# 松鼠仓库

产品施工指南 / PRD

版本：V0.1

生成日期：2026-07-11

一句话：把零散信息当作松果存进仓库，由 AI 定期整理成一篇方便复盘的文档。

# 目录

这页用于快速定位 PRD 内容。当前为静态目录，页码可在 Word 中通过“引用 > 目录”替换为自动目录。

1. 文档目的

2. 产品定位

2.1 核心价值

2.2 产品原则

3. 目标用户与需求

3.1 核心痛点

4. 核心概念与命名

4.1 禁用或慎用词

5. MVP 功能范围

5.1 必须做

5.2 暂不做

6. 核心流程

6.1 新建松果仓

6.2 添加松果

6.3 暂存栏满后整理

6.4 阅读复盘文档

7. 复盘文档规范

7.1 文档结构

7.2 写作要求

7.3 示例

8. 数据结构设计

8.1 Pinecone 松果

8.2 Warehouse 松果仓

8.3 Shelf 果架

8.4 ReviewDocument 复盘文档

8.5 ReviewDocument.content_json 示例

9. AI 处理与模型设计

9.1 模型能力要求

9.2 模型任务拆分

9.3 放进现有果架 Prompt 输入

9.4 重新整理仓库 Prompt 输入

9.5 AI 输出 JSON

9.6 AI 结果校验

10. 产品架构与页面

10.1 信息架构

10.2 页面优先级

11. 交互设计说明

11.1 首页

11.2 松果仓详情页

11.3 添加松果

11.4 整理提示

11.5 整理完成

12. 验收指标

12.1 功能验收

12.2 AI 质量验收

12.3 用户体验验收

13. 实现路径

14. 风险与优化建议

15. 下一步执行清单

# 1. 文档目的

本文档用于指导“松鼠仓库”从产品概念进入 MVP 实现。它覆盖产品定位、目标用户、核心概念、功能边界、AI 处理方式、数据结构、产品架构、交互流程、验收指标与分阶段实现路径。

• 读者对象：产品、设计、前端、后端、算法 / AI 工程、测试。

• 文档目标：确保团队对“要做什么、先做什么、做到什么程度算完成”形成一致理解。

• MVP 核心验证：用户持续存入碎片信息后，是否能得到一篇好读、可信、可追溯的复盘文档。

# 2. 产品定位

松鼠仓库是一款面向个人用户的碎片知识整理产品。用户无需提前设计分类，也不用写复杂提示词，只需要持续把零散信息作为“松果”存入某个“松果仓”。AI 会按批次把松果放到合适的“果架”中，并生成一份结构清晰、像正常文档一样可阅读的复盘文档。

## 2.1 核心价值

• 把复制粘贴、摘抄、灵感记录等零散内容，整理成可以复盘的文档。

• 降低用户输入成本：不要求用户选择用途、模板、分类或整理目标。

• 降低用户整理成本：分类、章节组织、重点提炼、引用追溯由 AI 完成。

• 保留原始松果：AI 可以整理表达，但不能覆盖或丢失原文。

• 支持持续积累：不是一次性总结，而是随着松果增加不断更新复盘文档。

## 2.2 产品原则

• 输入尽量简单：用户只做“存松果”。

• 输出尽量可读：复盘文档应像人整理过的文档，而不是分类列表。

• 概念可爱但操作清楚：按钮和关键路径优先使用普通用户能懂的话。

• AI 自动但可追溯：每个重点条目都能查看来源松果。

• 日常稳定，必要时重整：默认“放进现有果架”，需要时再“重新整理仓库”。

# 3. 目标用户与需求

## 信息收集型学习者

• 典型场景：准备面试、考试、申请材料，频繁复制经验帖和攻略。

• 核心需求：希望把重复、零散、顺序混乱的信息整理成复盘文档。

## 阅读摘抄型用户

• 典型场景：读书时摘抄好词好句、观点和段落。

• 核心需求：希望保留原句，并按可阅读的章节整理。

## 灵感与资料囤积型用户

• 典型场景：看到产品灵感、文案、案例、观点就想保存。

• 核心需求：希望资料不再只是堆积，而是能被持续整理和回看。

## 3.1 核心痛点

• 用户一开始不知道应该如何分类，因为结构只有在内容积累后才逐渐显现。

• 普通笔记工具把整理责任交给用户，久而久之内容仍然杂乱。

• 普通 AI 总结容易压缩过度，丢失原文、语气和可引用内容。

• 大量经验帖、摘抄、灵感之间存在重复和交叉，直接阅读成本高。

# 4. 核心概念与命名

## 松果

每一条碎片信息。可以是一句摘抄、一段经验、一个观点、网页片段或聊天记录。

## 松果仓

一个大的知识主题或长期项目，例如面试仓、读书仓、产品灵感仓。

## 暂存栏

新松果进入仓库后先停放的位置。攒够用户设定数量后，提醒整理。

## 果架

AI 自动生成的分类位置，用于摆放松果。果架分区与复盘文档章节保持一致，常态在右侧折叠，需要查看时再展开。

## 果签

AI 给松果贴的小标签，例如重点、金句、可执行、高频、易忽略。

## 精选松果

用户手动标记的重要松果。整理时应优先保留、引用或突出。

## 复盘文档

AI 根据松果整理出的可阅读文档，是用户打开仓库后最重要的内容。

## 果仓账簿

仓库状态总览，包括松果数量、暂存数量、果架列表、精选数量、最近整理时间。

## 4.1 禁用或慎用词

面向用户的界面文案尽量避免“架构、成品、结构化、信息治理、编排、语义聚合、内容重构”等偏学术或偏工程的词。

推荐替代表达：

• 架构 → 分类、现在的分类、现在的摆放方式。

• 成品文档 → 复盘文档、整理好的文档。

• 并入现有架构 → 放进现有果架。

• 全部重新整理 → 重新整理仓库。

# 5. MVP 功能范围

## 5.1 必须做

• 松果仓创建与列表展示。

• 松果新增、查看、修改、删除。

• 精选松果标记与取消。

• 暂存栏计数与阈值设置，默认 5。

• 暂存栏满后提醒整理。

• 两种整理方式：放进现有果架、重新整理仓库。

• AI 生成果架、果签和复盘文档，并保持果架分区与复盘文档章节一致。

• 复盘文档展示、右侧折叠松果架和底部工具栏。

• 果架名称修改。

• 果仓账簿基础版。

## 5.2 暂不做

• 浏览器插件、手机分享入口、文件上传、OCR。

• 多人协作、公开分享、社区。

• 复杂版本历史和文档对比。

• 直接编辑复盘文档。

• 用户自定义 AI 提示词。

• 手动新增、合并、删除、拖拽果架。

# 6. 核心流程

## 6.1 新建松果仓

• 用户点击“新建松果仓”。

• 输入仓库名称，例如“面试仓”。

• 系统创建仓库，默认暂存栏阈值为 5。

• 停留在唯一产品页中，右侧内容区切换为该松果仓的复盘文档。初始为空时展示空状态和添加松果入口。

## 6.2 添加松果

• 用户粘贴一段文本。

• 点击“添加松果”。

• 系统保存原文内容，状态为暂存。

• 页面提示：已放入暂存栏，当前 3 / 5。

## 6.3 暂存栏满后整理

当暂存栏达到阈值时，系统提示：5 颗新松果攒好了，可以开始整理了。

• 放进现有果架：日常默认选择，尽量保持当前分类和复盘文档稳定。

• 重新整理仓库：对全仓松果重新检查，适合内容多了之后让文档更清楚。

• 稍后：暂不整理，松果继续留在暂存栏。

## 6.4 阅读复盘文档

• 用户进入松果仓后默认看到复盘文档。

• 文档由大标题、小标题、简短说明和重点条目组成。

• 点击右侧“松果架”可展开查看与章节一致的松果分区。

• 复盘文档小标题应像章节标题，不是机械分区名。

# 7. 复盘文档规范

复盘文档必须看起来像一篇正常文档，而不是数据库列表或目录。它是产品最核心的交付物。

## 7.1 文档结构

大标题

小标题一

简短说明

重点条目

对应松果架分区

小标题二

简短说明

重点条目

对应松果架分区

## 7.2 写作要求

• 大标题应基于松果仓名称生成，例如“面试仓复盘文档”。

• 小标题应自然、有阅读感，例如“先让简历变成一条清楚的讲述线”。

• 简短说明用于连接上下文，不宜过长。

• 重点条目要清楚、可复盘，避免空泛口号。

• 复盘文档章节必须与松果架分区一一对应，便于查看该章节下的松果。

• 精选松果应优先保留原文表达，尤其是阅读摘抄类内容。

## 7.3 示例

面试仓复盘文档

先让简历变成一条清楚的讲述线

简历不是经历的堆叠，而是帮助面试官快速理解你为什么适合这个岗位。

重点：

- 项目经历要写清楚背景、行动和结果。

- 简历内容要围绕目标岗位展开，减少无关经历。

- 简历中的每个项目都应该能引出可讲述的细节。

引用松果 4 颗

# 8. 数据结构设计

## 8.1 Pinecone 松果

Pinecone

- id: string

- content: string 原文内容

- warehouse_id: string 所属松果仓

- shelf_id: string | null 所属果架，暂存时为空

- created_at: datetime 添加时间

- updated_at: datetime 更新时间

- is_featured: boolean 是否为精选松果

- status: enum(temp, shelved) 暂存 / 已上架

## 8.2 Warehouse 松果仓

Warehouse

- id: string

- name: string 仓库名称

- description: string | null 可选描述

- temp_limit: number 暂存栏整理阈值，默认 5

- created_at: datetime

- updated_at: datetime

- last整理_at: datetime | null

## 8.3 Shelf 果架

Shelf

- id: string

- warehouse_id: string

- name: string 果架名称

- description: string AI 生成的简短说明

- user_renamed: boolean 是否被用户改名

- created_at: datetime

- updated_at: datetime

## 8.4 ReviewDocument 复盘文档

ReviewDocument

- id: string

- warehouse_id: string

- title: string

- content_json: json 结构化文档内容

- version: number

- created_at: datetime

- updated_at: datetime

## 8.5 ReviewDocument.content_json 示例

{

"title": "面试仓复盘文档",

"sections": [

{

"heading": "先让简历变成一条清楚的讲述线",

"summary": "简历需要围绕岗位要求组织经历，而不是简单罗列。",

"bullets": [

{

"text": "项目经历要写清楚背景、行动和结果。",

"pinecone_ids": ["p1", "p2"]

}

]

}

]

}

# 9. AI 处理与模型设计

## 9.1 模型能力要求

• 中文长文本理解能力好。

• 能稳定输出 JSON。

• 能完成分类、标签、文档生成，并保持章节与果架分区一致。

• 能根据不同整理方式控制改动幅度。

• 能保留精选松果和原文重点，不随意删除用户信息。

## 9.2 模型任务拆分

• 松果上架：判断暂存松果应放入哪个果架，必要时创建新果架。

• 果签生成：为松果贴重点、金句、可执行、高频等标签。

• 复盘文档更新：根据松果与果架生成可读文档，并保持章节与果架分区一致。

• 重新整理仓库：对全部松果重新规划果架、归属和复盘文档。

## 9.3 放进现有果架 Prompt 输入

输入：

- 松果仓名称

- 已有果架列表

- 当前复盘文档 content_json

- 暂存栏松果列表

- 用户精选松果信息

要求：

- 优先使用已有果架

- 必要时可以新增果架

- 不大幅改变当前复盘文档

- 输出结构化 JSON

- 每个复盘文档章节必须对应一个果架分区

## 9.4 重新整理仓库 Prompt 输入

输入：

- 松果仓名称

- 全部松果列表

- 当前果架列表

- 当前复盘文档

- 用户精选松果信息

要求：

- 可以重新规划果架

- 可以重新安排松果归属

- 重新生成完整复盘文档

- 不删除任何原始松果

- 精选松果必须保留在对应果架分区或复盘文档重点中

## 9.5 AI 输出 JSON

{

"shelves": [

{

"temp_id": "shelf_1",

"existing_id": null,

"name": "简历准备",

"description": "关于简历内容选择、表达和优化的建议。"

}

],

"pinecone_assignments": [

{

"pinecone_id": "p1",

"shelf_temp_id": "shelf_1",

"shelf_id": null,

"tags": ["重点", "可执行"]

}

],

"review_document": {

"title": "面试仓复盘文档",

"sections": [

{

"heading": "先让简历变成一条清楚的讲述线",

"summary": "简历需要围绕岗位要求组织经历，而不是简单罗列。",

"bullets": [

{

"text": "项目经历要写清楚背景、行动和结果。",

"pinecone_ids": ["p1", "p2"]

}

]

}

]

},

"change_summary": [

"新增果架：简历准备",

"5 颗松果已放上果架",

"复盘文档已更新"

]

}

## 9.6 AI 结果校验

• JSON 必须能解析，字段完整。

• 每颗参与整理的松果必须有归属结果。

• 复盘文档章节必须能对应到存在的果架分区。

• 松果架不得展示不存在或已删除的松果。

• 精选松果不得在重新整理后完全消失。

• 如果模型输出不合格，应重试一次；仍不合格则返回可理解错误提示。

# 10. 产品架构与页面

# 产品只有一个页面：左侧为松果仓列表，右侧为当前选中松果仓的内容展示区；内容区主区域为复盘文档，右侧为常态折叠的松果架，页面下方为重新整理、编辑文档、添加松果等工具栏。

## 10.1 信息架构

唯一产品页

- 松果仓列表

- 左侧松果仓列表与新建松果仓

当前选中松果仓内容展示区

- 复盘文档

- 添加松果

- 暂存栏状态

- 右侧折叠松果架

- 果仓账簿

- 底部工具栏

松果详情

- 原文内容

- 所属果架

- 添加时间

- 是否精选

- 编辑 / 删除

整理弹窗

- 放进现有果架

- 重新整理仓库

- 稍后

## 10.2 页面优先级

• P0：唯一产品页、松果仓列表、复盘文档展示、折叠松果架、底部工具栏。

• P1：松果架展开查看、添加松果、整理弹窗、松果编辑删除、精选松果。

• P2：果仓账簿、暂存阈值设置、整理变化摘要。

# 11. 交互设计说明

## 11.1 唯一产品页

松鼠仓库

[+ 新建松果仓]

面试仓

42 颗松果 · 暂存 3 / 5 · 昨天整理

《悉达多》读书仓

18 颗松果 · 暂存 1 / 5 · 3 天前整理

## 11.2 当前松果仓内容区

面试仓

[搜索文档] [松果架]，底部工具栏：[重新整理] [编辑文档] [添加松果]

暂存栏 3 / 5

复盘文档

...

右侧折叠区域：

- 松果架，分区与复盘文档章节一致

- 常态隐藏，需要时展开

## 11.3 添加松果

添加松果

[粘贴 / 输入内容]

[添加松果]

成功提示：

已放入暂存栏。当前 4 / 5。

## 11.4 整理提示

5 颗新松果攒好了，可以开始整理了。

[放进现有果架] [重新整理仓库] [稍后]

## 11.5 整理完成

已整理 5 颗松果，复盘文档已更新。

- 新增果架：反问环节

- 3 颗松果放入：项目表达

- 2 颗松果被标为：重点

# 12. 验收指标

## 12.1 功能验收

• 用户可以创建、查看松果仓。

• 用户可以添加松果，松果进入暂存栏。

• 暂存栏达到阈值后出现整理提示。

• 用户可以选择放进现有果架或重新整理仓库。

• AI 整理后松果从暂存变为已上架。

• 每颗已上架松果都有所属果架。

• 复盘文档成功生成，并且章节与松果架分区一致。

• 点击松果架能展开查看当前章节分区下的松果。

• 用户可以编辑、删除松果，标记精选松果。

• 用户可以修改果架名称。

## 12.2 AI 质量验收

• 80% 以上松果被放入人工认为合理的果架。

• 复盘文档小标题自然，不像机械分类。

• 每个复盘文档章节都有对应松果架分区。

• 精选松果在对应松果架分区或复盘文档重点中明显保留。

• 放进现有果架时，复盘文档不发生大面积无关改动。

• 重新整理仓库后，文档整体可读性明显优于原始松果列表。

## 12.3 用户体验验收

• 新用户能在 1 分钟内理解松果、松果仓、暂存栏的关系。

• 用户能明确知道新添加的松果在哪里。

• 用户能理解两个整理按钮的区别。

• 用户能信任复盘文档没有丢失原文。

• 用户愿意继续添加更多松果，而不是只用一次。

# 13. 实现路径

## 阶段一：本地可跑原型

• 实现基础数据模型：Warehouse、Pinecone、Shelf、ReviewDocument。

• 实现唯一产品页：左侧松果仓列表，右侧当前松果仓内容区。

• 实现添加松果和暂存栏计数。

• 实现手动触发整理。

• 接入模型，生成果架、果签和复盘文档，并保持章节与果架一致。

• 展示复盘文档、折叠松果架和底部工具栏。

## 阶段二：Web MVP

• 增加用户账号和云端保存。

• 完善松果 CRUD、精选松果、果架改名。

• 加入果仓账簿基础版。

• 加入整理状态、错误重试、整理变化摘要。

• 用真实用户数据进行体验测试。

## 阶段三：增强收集

• 网页剪藏或浏览器插件。

• 移动端分享入口。

• 图片 OCR 与文件导入。

• 更快的快捷保存体验。

## 阶段四：增强复盘

• Markdown / Word 导出。

• 文档版本历史。

• 复盘提醒。

• 全文搜索。

• 精选松果合集。

# 14. 风险与优化建议

## AI 分类不稳定

应对：使用暂存批次减少单条误判；放进现有果架时限制改动幅度；提供果架改名和松果编辑。

## 用户不信任 AI 整理

应对：所有重点条目提供原始松果引用；原文永不覆盖；整理完成给轻量变化摘要。

## 复盘文档像总结，不像文档

应对：要求小标题自然、重点条目可读，避免只输出分类目录。用真实样例人工打分。

## 概念过度可爱影响效率

应对：保留松果、松果仓、果架、果签、果仓账簿；关键按钮使用清楚文案。

## 重新整理带来失控感

应对：明确提示原始松果不会丢失；MVP 可先不做自动重新整理，由用户主动选择。

# 15. 下一步执行清单

• 准备两组真实测试数据：面试经验 20 条、读书摘抄 20 条。

• 编写第一版 AI Prompt 和 JSON Schema。

• 用真实数据手动跑 3 轮整理，评估果架、果签、复盘文档质量。

• 完成低保真原型：仓库列表、详情页、添加松果、整理弹窗、复盘文档。

• 确定技术栈和数据存储方案。

• 开发本地可跑 MVP。

• 邀请 3-5 个目标用户试用，观察他们是否愿意继续添加松果。